FORZA TECH ACADEMY

Lineamientos del Proyecto Capstone

Brief de la Entrega Final

Esfuerzo objetivo: 10 a 15 horas — Aprobación por líder en Semana 1

Elaborado por: David Salas — Gerente de Desarrollo y Tecnología

Versión 1.0 — Borrador para refinamiento

Alineado a la Política de Infraestructura, Arquitectura y Estándares de Desarrollo v2.1

Documento confidencial — Uso educativo interno Forza

# 1. Propósito del Capstone

El proyecto capstone es la entrega final de los estudiantes de Forza Tech Academy. Su propósito es que cada participante demuestre, en un caso pequeño pero completo, el dominio práctico del stack tecnológico, los patrones y los estándares definidos en la Política Forza Tech v2.1, integrando además las herramientas de IA del programa.

Este documento define el brief: qué debe incluir el entregable, qué proceso seguir, cuánto esfuerzo invertir y cómo será evaluado. El estudiante no recibe aquí un proyecto asignado; debe proponer su propio caso de uso, sustentarlo ante su líder y construirlo dentro del alcance acotado del programa.

## 1.1. Objetivos de aprendizaje

- Aplicar los lineamientos de arquitectura y patrones de la Política v2.1 en un caso de extremo a extremo.

- Construir una mini aplicación con frontend, backend, eventos y CI/CD operativos.

- Producir documentación viva (Markdown + Mermaid) y un catálogo de prompts reutilizables.

- Demostrar criterio técnico al usar IA: aceleración con revisión humana, no copy-paste sin entender.

- Practicar la presentación de una propuesta técnica y su negociación con un líder.

# 2. Audiencia y Perfiles

La academia incorpora personal de diferentes áreas de Forza. El capstone se modula según el perfil del estudiante, pero los requisitos no se eliminan: lo que cambia es la profundidad esperada por componente y el nivel de apoyo de IA o de templates.

| Perfil | Foco esperado | Modulación del alcance |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador backend / fullstack | Calidad de código, patrones, EDD, tests | Implementación más amplia; pueden cubrir frontend con menor profundidad de diseño. |
| Desarrollador frontend | UX, diseño visual, accesibilidad, integración con Keycloak | Backend mínimo funcional (CRUD + 1 evento); frontend con look & feel pulido. |
| Data / BI | CDC, ClickHouse, dashboards, schemas | Backend mínimo; énfasis en Debezium + Kafka + ClickHouse + Metabase. |
| DevOps / infra | K8s, Rancher, observabilidad, pipelines | Aplicación mínima; énfasis en cluster, GitOps, SLOs y seguridad. |
| Negocio / soporte IT / PM | Definición de caso, prompts, documentación, UX | Permitido apoyarse fuertemente en IA y templates; obligatorio entender y explicar cada decisión técnica. |

Independiente del perfil, todo estudiante debe poder explicar verbalmente cada componente entregado. La autoría con apoyo de IA es válida; la opacidad técnica no.

# 3. Esfuerzo y Carga de Trabajo

## 3.1. Tiempo total objetivo

El capstone está diseñado para completarse en un esfuerzo total de 10 a 15 horas, distribuidas en 4 semanas. Esto fuerza alcance acotado, uso intensivo de templates oficiales del programa y apalancamiento explícito de IA.

## 3.2. Distribución sugerida por semana

| Semana | Esfuerzo sugerido | Foco principal | Entregable parcial |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 2 a 3 horas | Propuesta del proyecto + diagrama C4 L1 + lista de eventos | Documento de propuesta entregado al líder |
| Semana 2 | 3 a 5 horas | Backend mínimo + Keycloak + pipeline CI/CD verde | PR mergeado con CI/CD funcionando |
| Semana 3 | 3 a 5 horas | Frontend + integración EDD (NATS o Debezium) + documentación | Demo navegable en cluster (dev) |
| Semana 4 | 2 horas | Pulido, video demo y matriz de cumplimiento | Entrega final + sesión de demo |

## 3.3. Cómo se logra en 10 a 15 horas

- Se entrega un repositorio plantilla (skeleton) con .NET + Angular + Helm charts + workflows base ya configurados.

- El cluster, Keycloak, APISIX, NATS, Kafka y ClickHouse están preexistentes en el entorno de academia (no se montan desde cero).

- Se entregan prompts plantilla validados por el equipo, listos para reutilizar (ver §13).

- El alcance funcional debe ser intencionalmente pequeño: una entidad, dos o tres casos de uso, un workflow simple.

- Se prioriza profundidad de integración sobre amplitud funcional.

# 4. Proceso y Flujo de Aprobación

## 4.1. Hitos del proceso

Flujo del capstone

```mermaid flowchart LR S0([Inicio Academia]) --> S1[Semana 1<br/>Propuesta del estudiante] S1 --> R{Revisión del líder} R -- Aprobada --> S2[Semana 2-3<br/>Construcción] R -- Modificar --> S1 R -- Rechazada --> S1b[Re-presentar nueva idea] S1b --> R S2 --> S3[Semana 4<br/>Demo y entrega] S3 --> EV[Evaluación] EV --> FIN([Cierre y feedback]) ```

## 4.2. Semana 1: la propuesta del estudiante

Antes de escribir una sola línea de código, el estudiante entrega a su líder un documento corto (1 a 3 páginas) usando la plantilla del Anexo A. El líder puede:

- Aprobar: el estudiante avanza a construcción en Semana 2.

- Modificar: el líder devuelve la propuesta con ajustes (recortar alcance, cambiar tecnología, simplificar caso). El estudiante itera y reenvía.

- Rechazar: el líder considera que el caso no es viable en 10-15 h o no permite cubrir los requisitos. El estudiante propone una nueva idea.

La aprobación queda registrada como un comentario formal en el PR o ticket de la propuesta. Sin aprobación no se inicia la construcción.

## 4.3. Criterios que usa el líder para decidir

- ¿El caso es lo suficientemente pequeño para 10-15 h?

- ¿Permite mostrar todos los componentes obligatorios (§6) sin forzarlos?

- ¿Es un caso real (negocio o IT interno) y no un ejercicio puramente académico?

- ¿El estudiante entiende su propio caso (no solo lo copió de IA)?

- ¿El alcance está claramente delimitado (in-scope / out-of-scope)?

# 5. Tipos de Proyecto Permitidos

El estudiante puede elegir entre dos grandes familias de caso. Ambas son igualmente válidas para la evaluación; la creatividad y el aporte al ecosistema Forza suman puntos.

## 5.1. Casos de negocio

Mini-soluciones que resuelven una necesidad concreta de un área operativa, comercial o administrativa de Forza.

## 5.2. Casos de apoyo interno a IT

Mini-herramientas que mejoran la vida del equipo Tech: tableros, asistentes, automatizaciones, observabilidad propia.

## 5.3. Confidencialidad

- Todo lo construido es propiedad y uso interno de Forza.

- No se publican repositorios públicos. Visibilidad: private o internal en la organización GitHub.

- No se divulgan diagramas, decisiones o datos fuera de Forza.

- Datos sensibles, PII y credenciales nunca se incluyen en el repositorio ni se envían a herramientas de IA.

## 5.4. Catálogo de ideas inspiradoras (no exhaustivo)

### 5.4.1. Ideas de negocio

- Hub de solicitudes y aprobaciones internas (compras, viáticos, accesos).

- Conciliador de pagos B2B asistido por IA.

- Pipeline de selección de talento con evaluación técnica automatizada.

- Mini CRM de oportunidades para un equipo comercial específico.

- Plataforma de gestión documental con búsqueda semántica.

- Encuestas internas con analítica en vivo.

- Marketplace interno de servicios entre áreas.

### 5.4.2. Ideas de apoyo a IT

- Catálogo de microservicios Forza con health check y owners.

- Tablero de DORA metrics a partir de GitHub + Codacy.

- Inventario de APIs registradas en APISIX con SLOs por endpoint.

- Centro de runbooks ejecutables (operaciones one-click).

- Repositorio de prompts corporativos versionados con búsqueda.

- Asistente que clasifica tickets de soporte y sugiere asignación.

- Bot interno que resume PRs y los publica en un canal de difusión.

Las ideas anteriores son inspiración. Cualquier otra es bienvenida si cumple los requisitos del §6 y es aprobada por el líder.

# 6. Requisitos Técnicos Obligatorios

Todos los proyectos, sin excepción, deben incluir y demostrar funcionando los siguientes componentes. Esta es la lista de verificación bloqueante:

| Componente | Qué debe demostrarse | Política v2.1 |
| --- | --- | --- |
| Repositorio GitHub | Repo privado, ramas main/develop, Conventional Commits, branch protection. | §10, §14 |
| CI/CD GitHub Actions | Pipeline funcional con Codacy + build + tests + Trivy + deploy. | §10 |
| Autenticación Keycloak | SSO con Authorization Code + PKCE; al menos un rol y un scope custom. | §5.6, §13 |
| API Gateway APISIX | Backend expuesto únicamente vía APISIX con plugin openid-connect. | §5.5, §12 |
| Frontend | Angular o React con look & feel cuidado, accesibilidad básica, integración SSO. | §5.2 |
| Backend | .NET Core con Clean Architecture, CQRS y MediatR. | §5.1, §6.2 |
| Persistencia | PostgreSQL con migrations versionadas; entidades del dominio en snake_case. | §5.4.1, §16 |
| EDD (uno de los dos) | NATS JetStream (eventos de dominio) o Debezium + Kafka (CDC a ClickHouse). | §5.7, §5.8, §14, §15 |
| Kubernetes | Despliegue en cluster de academia, manifiestos versionados, probes definidos. | §5.10, §11 |
| Seguridad OWASP | Cumplimiento OWASP Top 10 evidenciado en /docs/seguridad.md. | §9.2 |
| Codacy | Sin issues Críticos ni Altos; cobertura mínima 60% para capstone. | §9.1 |
| Documentación | /docs en Markdown + diagramas Mermaid (C4 L1, sequence, ER). | §17 |
| Catálogo de prompts | Carpeta /docs/prompts con plantillas usadas durante el desarrollo. | §5.11 |
| Demo final | Video corto (5 a 8 min) mostrando flujo end-to-end y CI/CD. | — |

Cobertura mínima 60% es una concesión específica del capstone, debido a su alcance acotado. En proyectos productivos sigue rigiendo el 80% de la política v2.1.

# 7. Stack Permitido

El stack del capstone es un subconjunto del stack v2.1. Se prioriza lo necesario para demostrar competencia sin sobrecargar las 10-15 h.

## 7.1. Obligatorio

- .NET Core LTS + EF Core + MediatR (backend).

- Angular 17+ o React 18+ (frontend; elegir uno).

- PostgreSQL (transaccional).

- Keycloak (identidad).

- APISIX (gateway).

- NATS JetStream o Debezium + Kafka (al menos uno de los dos).

- Kubernetes (cluster de academia) + Helm o Kustomize.

- GitHub Actions + Codacy + Trivy.

- Markdown + Mermaid para documentación.

## 7.2. Opcional (suma creatividad si aplica al caso)

- ClickHouse + Metabase para analítica.

- Temporal.io para un workflow durable simple.

- Flutter para una pantalla móvil consumidora.

- OpenTelemetry + Jaeger para una traza extremo a extremo.

- Asistente IA embebido en la app (Claude API u otro).

## 7.3. Prohibido

- Tecnologías fuera de la política v2.1 sin justificación documentada y aprobada por el líder.

- Sistemas propios de autenticación (todo SSO va por Keycloak).

- APIs expuestas sin pasar por APISIX.

- Repositorios públicos.

- Secretos en código o en el repo (siempre vía Vault o K8s Secrets).

# 8. Entregables Obligatorios

| # | Entregable | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento de propuesta (Semana 1) | Markdown o Word, 1-3 páginas |
| 2 | Repositorio GitHub privado | URL + acceso al líder |
| 3 | Pipeline CI/CD verde | Última ejecución exitosa visible |
| 4 | Aplicación desplegada en cluster de academia | URL accesible interna |
| 5 | README.md raíz | Descripción, prerrequisitos, comandos, screenshots |
| 6 | docs/arquitectura.md (C4 L1 y L2) | Markdown + Mermaid |
| 7 | docs/flujos.md (sequence diagram clave) | Markdown + Mermaid |
| 8 | docs/base-de-datos.md (erDiagram) | Markdown + Mermaid |
| 9 | docs/despliegue.md (pipeline + runbook) | Markdown + Mermaid |
| 10 | docs/seguridad.md (OWASP Top 10 mapeado) | Markdown |
| 11 | docs/prompts/ (plantillas usadas) | Markdown |
| 12 | Reporte de Codacy | Captura o link al dashboard |
| 13 | Video demo (5-8 min) | MP4 o link a Drive interno |
| 14 | Matriz de cumplimiento del Anexo B | Markdown o tabla en README |

# 9. Criterios de Evaluación

| Criterio | Peso | Qué se evalúa |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento técnico v2.1 | 25% | Componentes obligatorios funcionando (§6). |
| Calidad del código | 15% | Codacy verde, SOLID, Clean Architecture, cobertura. |
| Arquitectura y EDD | 15% | Pertinencia de patrones, calidad de eventos, schemas. |
| Frontend / UX | 10% | Look & feel, accesibilidad, claridad, microcopy. |
| Documentación | 10% | Calidad y completitud de /docs + diagramas Mermaid. |
| Uso de IA y prompts | 10% | Calidad del catálogo de prompts; criterio al usarlos. |
| Seguridad | 5% | Cumplimiento OWASP, secretos, RBAC. |
| Creatividad y aporte Forza | 10% | Originalidad y utilidad real del caso. |

Bonus discrecional del jurado: hasta 5% adicional para entregables excepcionales (demo memorable, integración pulida, reusabilidad como template).

# 10. Política de IA y Prompts

El uso de IA está explícitamente fomentado para que cada estudiante pueda completar el alcance en 10-15 horas. Las reglas son las mismas de §5.11 de la política v2.1, ajustadas al contexto del capstone.

## 10.1. Qué se espera

- Que Claude, Copilot y Cursor se usen activamente durante el desarrollo.

- Que los prompts más útiles se guarden en /docs/prompts/ con su contexto y resultado.

- Que el estudiante pueda explicar verbalmente cualquier porción del código entregado, sin importar quién la haya generado.

## 10.2. Qué está prohibido

- Enviar datos reales de clientes, financieros o de empleados a herramientas de IA.

- Mergear código generado por IA sin revisión humana ni pase de Codacy.

- Entregar diagramas o documentación generados por IA con errores conceptuales evidentes.

## 10.3. Estructura sugerida del catálogo de prompts

docs/prompts/ ├── README.md (índice + reglas de uso) ├── arquitectura/ │ ├── propuesta-c4.md │ └── seleccion-stack.md ├── codigo/ │ ├── scaffolding-handler-cqrs.md │ ├── consumer-nats.md │ └── pipeline-github-actions.md ├── tests/ │ ├── unit-tests-handler.md │ └── e2e-playwright.md └── documentacion/ ├── readme-modulo.md └── adr-generador.md

# 11. Seguridad y Confidencialidad

- Todo lo construido es propiedad de Forza y de uso educativo interno.

- Visibilidad de los repositorios: private o internal dentro de la organización Forza.

- No se publican URLs públicas de demo ni de documentación.

- Secretos siempre en Vault o Kubernetes Secrets; nunca en el repositorio.

- Todo proyecto incluye /docs/seguridad.md con el mapeo OWASP Top 10.

- Datos: cuando se necesiten datos de ejemplo, usar datasets sintéticos o anonimizados.

- Toda comunicación cliente-servidor pasa por APISIX con Keycloak validado.

- Al finalizar el programa, los repositorios se archivan; los mejores se promueven a templates oficiales.

# 12. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Estudiante | Proponer el caso, construirlo, documentarlo, demostrarlo. Cumplir el cronograma. |
| Líder técnico / mentor | Aprobar/modificar/rechazar la propuesta en Semana 1. Acompañar técnicamente. Validar entregables semanales. |
| Coordinación Academia | Garantizar acceso a cluster, Keycloak, repos plantilla, herramientas de IA. Resolver bloqueos administrativos. |
| Comité evaluador | Aplicar los criterios del §9 en la entrega final. Decidir bonus discrecional. Dar feedback escrito al estudiante. |

# 13. Cronograma Macro

Gantt del capstone (4 semanas)

```mermaid gantt title Capstone Forza Tech Academy dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat Sem %V section Semana 1 Definicion del caso :a1, 2026-06-08, 3d Documento de propuesta :a2, after a1, 2d Revision con el lider :a3, after a2, 2d section Semana 2 Setup repo + skeleton :b1, 2026-06-15, 2d Pipeline CI/CD funcional :b2, after b1, 2d Backend basico + Keycloak :b3, after b2, 3d section Semana 3 Frontend + integracion EDD :c1, 2026-06-22, 4d Documentacion en /docs :c2, after c1, 2d Despliegue en cluster :c3, after c2, 1d section Semana 4 Pulido + video demo :d1, 2026-06-29, 3d Entrega y demo final :d2, after d1, 1d ```

# 14. Anexo A — Plantilla de Propuesta (Semana 1)

Este es el documento que el estudiante entrega a su líder al final de la Semana 1. Debe caber en 1 a 3 páginas. Si el líder aprueba, se construye; si pide modificaciones, se itera; si se rechaza, se propone otro caso.

## Título: [Nombre del proyecto]

Autor / Estudiante: ___    |    Líder asignado: ___    |    Fecha: ___

### 1) Caso de uso

Una o dos frases. ¿Qué problema resuelve? ¿Para quién dentro de Forza?

### 2) Tipo (marcar uno)

- Caso de negocio (área operativa, comercial, administrativa).

- Caso de apoyo interno a IT (herramienta para el equipo Tech).

### 3) Alcance acotado (in-scope / out-of-scope)

- In-scope: una entidad principal, 2-3 casos de uso, un flujo principal.

- Out-of-scope: todo lo demás listado explícitamente para evitar scope creep.

### 4) Stack a usar

Listar las tecnologías concretas que se usarán y por qué. Marcar cuál de los dos componentes EDD se eligió (NATS o Debezium + Kafka).

### 5) Diagrama C4 Nivel 1 (Mermaid)

flowchart LR User([Usuario / Empleado]) App[[Mi mini sistema]] KC[(Keycloak)] PG[(PostgreSQL)] User --> App App --> KC App --> PG

### 6) Eventos de dominio (al menos 2)

- Nombre del evento (siguiendo dominio.entidad.accion).

- Disparador.

- Consumidor / efecto.

### 7) Esquema mínimo de datos

Listar 1-2 tablas con sus campos clave y un erDiagram opcional.

### 8) Diseño de frontend

Wireframe básico (puede ser dibujado a mano y fotografiado) o descripción de las 2-3 pantallas. Look & feel objetivo.

### 9) Estimación de esfuerzo

Distribución horaria: cuántas horas a backend, cuántas a frontend, cuántas a documentación y cuántas a CI/CD. Total entre 10 y 15 horas.

### 10) Riesgos y mitigaciones

¿Qué podría salir mal en estas 4 semanas y cómo se mitiga? (mínimo 2).

### 11) Aprobación del líder

[ ] Aprobada    [ ] Aprobada con modificaciones    [ ] Rechazada    Comentarios: ___

# 15. Anexo B — Matriz de Cumplimiento (auto-evaluación)

El estudiante incluye esta matriz diligenciada en su README al cierre. Sirve como checklist propio y entrada para el comité evaluador.

| Requisito | Sí / No | Evidencia (link o sección) |
| --- | --- | --- |
| Repositorio GitHub privado con branch protection |  |  |
| Pipeline CI/CD verde con Codacy + Trivy |  |  |
| Autenticación con Keycloak (PKCE) |  |  |
| Backend en .NET con Clean Architecture y CQRS |  |  |
| Frontend Angular o React con SSO funcional |  |  |
| PostgreSQL con migrations versionadas |  |  |
| EDD: NATS o Debezium + Kafka funcionando |  |  |
| APISIX como único punto de entrada |  |  |
| Despliegue en cluster K8s (manifiestos versionados) |  |  |
| /docs con C4 + sequence + ER + pipeline en Mermaid |  |  |
| Catálogo de prompts en /docs/prompts/ |  |  |
| OWASP Top 10 mapeado en /docs/seguridad.md |  |  |
| Codacy sin issues Críticos ni Altos |  |  |
| Cobertura de tests ≥ 60% |  |  |
| Video demo (5-8 min) |  |  |

# 16. Anexo C — Estructura Sugerida del Repositorio

mi-capstone/ ├── .github/ │ └── workflows/ │ ├── ci.yml │ └── cd.yml ├── src/ │ ├── MiProyecto.Domain/ │ ├── MiProyecto.Application/ │ ├── MiProyecto.Infrastructure/ │ ├── MiProyecto.Api/ │ └── MiProyecto.Web/ (Angular o React) ├── tests/ │ ├── MiProyecto.UnitTests/ │ └── MiProyecto.IntegrationTests/ ├── deploy/ │ ├── k8s/ (manifiestos versionados) │ ├── apisix/ (rutas declarativas) │ └── keycloak/ (export de realm) ├── docs/ │ ├── arquitectura.md │ ├── flujos.md │ ├── base-de-datos.md │ ├── despliegue.md │ ├── seguridad.md │ └── prompts/ │ └── ... ├── README.md ├── CHANGELOG.md └── .editorconfig

# 17. Anexo D — Ejemplos de Prompts Útiles

Plantillas iniciales que el estudiante puede copiar a /docs/prompts/ y adaptar a su caso. Cada uno debe versionarse con la entrada y la salida validadas.

### D.1. Validador de propuesta del capstone

Rol: Eres un líder técnico Forza Tech. Contexto: Te paso mi documento de propuesta del capstone (Anexo A). Tarea: Evalúa si la propuesta cumple los requisitos del Brief v1.0: - alcance acotable a 10-15 h - cubre todos los componentes obligatorios del §6 - eligió NATS o Debezium (no ambos sin justificación) - tiene C4 L1 y al menos 2 eventos de dominio Devuelve: aprobación / modificaciones / rechazo, con razones puntuales. Sé directo y crítico. Si rechazas, propone 2 ideas alternativas en mi mismo perfil.

### D.2. Generador de scaffold .NET + Clean Architecture

Rol: Arquitecto .NET senior Forza. Contexto: Voy a empezar mi capstone. Caso: [una frase del caso]. Tarea: Genera la estructura de carpetas y archivos iniciales para .NET 8 con Clean Architecture, EF Core y MediatR para una entidad llamada [X]. Incluye: - Domain con la entidad y un evento de dominio - Application con un Command, un Query y sus Handlers - Infrastructure con DbContext y migration inicial - Api con un controller minimal Formato de salida: árbol de carpetas + contenido de cada archivo.

### D.3. Generador de manifest K8s

Rol: Ingeniero DevOps Forza. Tarea: Genera Deployment + Service + HPA + Probes para mi API .NET en K8s respetando la Política v2.1 §11: - 2 replicas en dev - liveness y readiness en /health/live y /health/ready - resource requests y limits razonables - imagen desde GHCR - secret de Keycloak vía env Devuelve YAML listo para pegar en deploy/k8s/.

### D.4. Generador de README.md del proyecto

Rol: Technical writer Forza. Contexto: Te paso la estructura de mi repo y mi propuesta. Tarea: Genera un README.md raíz que incluya: - descripción del caso en 3 lineas - prerrequisitos - comandos para correr local - variables de entorno - link a /docs - screenshots placeholder - matriz de cumplimiento (Anexo B) vacía para que yo la complete Formato: Markdown GFM.

# 18. Preguntas Frecuentes

### ¿Puedo trabajar en equipo?

No. El capstone es individual. Sí está permitido (y fomentado) pedir ayuda a compañeros y a la IA.

### ¿Puedo usar un proyecto real de mi área como capstone?

Sí, siempre que sea aprobado por el líder, no exponga datos sensibles y se construya específicamente para el capstone (no se entrega un sistema productivo existente).

### ¿Tengo que entregar también un app móvil Flutter?

No es obligatorio en el capstone. Si lo agregas suma como creatividad (§9).

### ¿Y si no termino todo en 15 horas?

Avisar al líder durante el proceso (no en la semana 4). El líder puede ajustar alcance. Entregar parcial es mejor que no entregar; lo que no se complete se documenta como out-of-scope con justificación.

### ¿Puede mi propuesta ser rechazada después de aprobada?

Solo si durante la construcción se descubre que no era viable en el tiempo asignado o que viola normas. En ese caso, el líder y el estudiante recortan alcance juntos.

### ¿Qué pasa con mi código al final del programa?

El repositorio se archiva en la organización Forza. Los mejores se promueven como templates oficiales referencia. El estudiante no puede publicarlo fuera.

# 19. Aprobación y Vigencia

Este brief entra en vigor desde su versión 1.0 y aplica a la próxima cohorte de Forza Tech Academy. Las versiones siguientes incorporan el feedback de líderes, estudiantes y comité evaluador.

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| David Salas Gerente de Desarrollo y Tecnología Forza Tech | (Nombre y puesto) | (Nombre y puesto) |
| Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ |

Documento confidencial — uso educativo interno Forza Tech Academy. No divulgar fuera de Forza.